ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Studiului de fezabilitate

și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Modernizare amfiteatru din Parcul Tineretului în vederea înființării unui centru de spectacole in aer liber”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară:

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul ............../CLM/................2021;

- raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice nr.  /2021;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

- avizul nr. 15/2021 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii:

“Modernizare amfiteatru din Parcul Tineretului în vederea înființării unui centru de spectacole in aer liber”  , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice “Modernizare amfiteatru din Parcul Tineretului în vederea înființării unui centru de spectacole in aer liber”, prevăzuti în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice şi Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

Buzău,   2021

Nr.

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de ………………… 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ……………….. voturi pentru, …………. abţineri şi ………….. voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi ………… consilieri prezenţi la şedinţă.

ANEXA Nr. 2

la Hotărârea nr.........   din  2021

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE

“ MODERNIZARE AMFITEATRU DIN PARCUL TINERETULUI IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU DE SPECTACOLE IN AER LIBER”

Valoarea totală a investiţiei :        1.645.433,12 lei , cu TVA

din care: construcţii-montaj :        1.489.532,45 lei , cu TVA

Durata de execuţie   :       12 luni

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- P R I M A R -

Nr. ………/CLM/........2021

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Modernizare amfiteatru din Parcul Tineretului în vederea înființării unui centru de spectacole in aer liber”

In municipiul Buzau , amfiteatrul din Parcul Tineretului este singurul de acest gen care functioneaza in prezent avand ca utilizatori preponderent tineri si elevi ai scolilor din orasul Buzau. S-a remarcat un interes crescut al beneficiarilor de servicii cultural educative. S-a observat de-a lungul anilor o participare numeroasa la diferite festivaluri de film si teatru care circula anual făcând turul tarii. Din nefericire, aceste seri erau intrerupte ocazional de vremea neprielnica .

De aceea se impune sa se realizeze acoperirea acestui amfiteatru cu o copertina.

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei sunt :

-asigurarea la nivelul orasului a unui spatiu public urban central, sub forma unei zone amenajate, destinate actiunilor de loisir si relaxare, precum si desfasurarii activitatilor culturale ,redefinirea acestui spatiu existent atat ca loc de intalnire si socializare de interes municipal , precum si transformarea sa intr-un obiectiv reprezentativ pentru Municipiul Buzau.

-cresterea atractivitatii asupra amfiteatrului

-stimularea creatiei culturale si diversificarea ofertei culturale

-conservarea ,administrarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural material si imaterial

-cresterea numarului de copii si tineri care participa la evenimentele culturale ce se desfasoara in spatiul urban

-dezvoltarea infrastructurii culturale la nivelul municipiului Buzau

-dezvoltarea turismului cultural

-in contextul pandemiei creste posibilitatea de a transfera multe activitati care au nevoie de implicarea comunitatii in aer liber.

In vederea construirii copertinei amfiteatrului si a scenei in Parcul Tineretului din municipiul Buzau a fost intocmit un studiu de fezabilitate, prin care au fost tratate doua scenarii.

Scenariul 1, recomandat de proiectant  este ideal pentru a transforma / moderniza spatiul existent astfel incat sa devina un reper atractiv in cadrul parcului. Se impune modernizarea amfiteatrului pentru activitati culturale care sa integreze urmatoarele obiective:

-gradenele existente reabilitate cu o capacitate de aproximativ 550 locuri

-scena existenta reabilitata/modernizata

-consolidarea parapetului existent

-spatii anexa tehnice si utilitare (in spatele scenei) in masura sa deserveasca evenimentele de diverse genuri : concerte de muzica, piese de teatru, proiectii , intruniri

-acoperirea intregului ansamblu pentru protejarea sa si a spectatorilor/artistilor

-amenajarea exterioara urbana si peisagera cuprinzand racordarea la esplanadele existente cu alei pietonale si carosabile

-dispunerea locurilor in amfiteatru s-a pastrat in aceeasi forma , pe gradene cu banchete din lemn. S-a luat in considerare ca pe viitor sa se poata face si dotarea cu scaune rabatabile

-amfiteatrul este organizat in doua zone: zona de gradene si zona de scena. In acest fel a fost gandita si copertina, pastrandu-se astfel zona de circulatie intre cele doua zone.

-zona de scena este polivalenta, poate gazdui o gama larga de evenimente, proiectii de film, conferinte, spectacole de teatru/dans cu decoruri. Zona tehnica de deservire a scenei cuprinde un spatiu de depozitare precum si o zona multifunctionala cu toalete pentru artisti.

-tema de proiectare si contextul existent presupune inglobarea constructiei intr-o amenajare peisagera verde cu impact vizual minim la nivelul parcului , in completarea amenajarilor existente.

Structura amfiteatrului se bazeaza pe un sistem de arce si semiarce din aceeasi structura metalica sustinute de doua talpi paralele ancorate la un sistem de fundare cu piloni forati sub fiecare fundatie izolata , legate printr-un sistem de coaste.

Scena este din acelasi tip de structura cu arce ,unul vertical si altul inclinat, legate prin acelasi tip de  coaste sustinute de talpi metalice.

Cele doua structuri vor fi acoperite de o prelata din membrana sintetica.

Scenariul 2 –implica o structura diferentiata pentru cele doua zone principale: zona amfiteatrului si zona scenei. Diferenta acestui scenariu se refera doar la diferentierea structurii de scena. Poate fi alcatuita si din profile standardizate , pline (tip H).

Diferenta structurala intre cele doua zone poate duce la costuri suplimentare si la o mai mare dificultate pe perioada executiei.

Analizand cele doua scenarii, varianta optima recomandata de proiectant este scenariul 1, din considerentul limitarii interventiei asupra parcului existent.

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local sau alte fonduri legal constituite, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Faţă de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alăturatul proiect de                de hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată .

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

DIRECTIA TEHNICA

Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice

Nr.

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Modernizare amfiteatru din Parcul Tineretului în vederea înființării unui centru de spectacole in aer liber”

Avand in vedere interesul crescut al comunitatii locale in special tineri si elevi pentru activitati cultural educative desfasurate in parcul Tineretului, respectiv in zona amfiteatrului existent si pentru crearea conditiilor optime, s-a initiat intocmirea unui studiu de fezabilitate pentru acoperirea cu o copertina a acestuia.

Prin   studiul de fezabilitate, s-au analizat doua scenarii dupa cum urmeaza:

Scenariul 1, recomandat de proiectant  este ideal pentru a transforma/ moderniza spatiul existent astfel incat sa devina un reper atractiv in cadrul parcului.

Se impune modernizarea amfiteatrului pentru activitati culturale care sa integreze urmatoarele obiective:

-gradenele existente reabilitate cu o capacitate de aproximativ 550 locuri

-scena existenta reabilitata/modernizata

-consolidarea parapetului existent

-spatii anexa tehnice si utilitare (in spatele scenei )in masura sa deserveasca evenimentele de diverse genuri :concerte de muzica ,piese de teatru ,proiectii ,intruniri

-acoperirea intregului ansamblu pentru protejarea sa si a spectatorilor/artistilor

-amenajarea exterioara urbana si peisagera cuprinzand racordarea la esplanadele existente cu alei pietonale si carosabile

-dispunerea locurilor in amfiteatru s-a pastrat in aceeasi forma ,pe gradene cu banchete din lemn.S-a luat in considerare ca pe viitor sa se poata face si dotarea cu scaune rabatabile

-amfiteatrul este organizat in doua zone: zona de gradene si zona de scena. In acest fel a fost gandita si copertina, pastrandu-se astfel zona de circulatie intre cele doua zone.

-zona de scena este polivalenta, poate gazdui o gama larga de evenimente, proiectii de film, conferinte, spectacole de teatru/dans cu decoruri. Zona tehnica de deservire a scenei cuprinde un spatiu de depozitare precum si o zona multifunctionala cu toalete pentru artisti.

-tema de proiectare si contextul existent presupune inglobarea constructiei intr-o amenajare peisagera verde cu impact vizual minim la nivelul parcului , in completarea amenajarilor existente.

Structura amfiteatrului se bazeaza pe un sistem de arce si semiarce din aceeasi structura metalica sustinute de doua talpi paralele ancorate la un sistem de fundare cu piloni forati sub fiecare fundatie izolata si legat printr-un sistem de coaste.

Scena este din acelasi tip de structura cu arce , unul vertical si altul inclinat, legate prin acelasi tip de  coaste sustinute de talpi metalice.

Cele doua structuri vor fi acoperite de o prelata din membrana sintetica

Scenariul 2 –implica o structura diferentiata pentru cele doua zone principale: zona amfiteatrului si zona scenei. Acest scenariu se refera doar la diferentierea structurii de scena . Poate fi alcatuita si din profile standardizate , pline (tip H).

Diferenta structurala intre cele doua zone poate duce la costuri suplimentare si la o mai mare dificultate pe perioada executiei

Analizand cele doua scenarii, varianta optima recomandata de proiectant este scenariul 1, din considerentul limitarii interventiei asupra parcului existent.

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local sau alte fonduri legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Ținând cont de competentele de aprobare ale consiliilor locale s-a intocmit alaturatul proiect de hotarare, cu rugamintea de a fi promovat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau.

Director executiv,                                                      Șef Serviciu,

Ileana Bănucu                                                       Aurelia Turcoman